zurück Home weiter

2.02.05 Trendtermin

Die Maske Trendtermin ermöglicht die Schätzung des voraussichtlichen Termins (Trenddatum), zu dem ein Meilenstein erreicht sein wird. Durch diese Schätzungen wird die Datenbasis für die Meilenstein-Trend-Analyse des Auswertungsmoduls gelegt. Schätzungen können zu jedem beliebigen Berichtsdatum abgegeben werden.

Der Dokumenttyp besteht aus folgenden Elementen:

Trendtermin: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe einer Nummer zu der der Termin gehören soll.

Meilenstein: Das Feld Meilenstein definiert den Meilenstein, zu dem eine Abschätzung für das Trenddatum abgegeben werden soll. Meilensteine können in der Maske Meilenstein definiert werden.

Berichtsdatum: Dieses Feld kennzeichnet das Berichtsdatum, an dem die Abschätzung abgegeben wurde. Dieses Feld wird vom System mit dem aktuellen Datum belegt. Die Informationen aus diesem Feld werden bei der Meilenstein-Trend-Analyse auf der horizontalen Achse eingetragen und sind in der Geraden des jeweiligen Meilensteins als Symbol gekennzeichnet.

Termin: Das Feld Termin definiert das geschätzte Datum, an dem der betreffende Meilenstein voraussichtlich erreicht sein wird. Die Informationen aus diesem Feld werden bei der Meilenstein-Trend-Analyse auf der vertikalen Achse eingetragen.

Mitarbeiter: Dieses Feld kennzeichnet den Bearbeiter des Datensatzes, also den Projektmitarbeiter, der den Trendtermin für den ausgewählten Meilenstein definiert.

Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen zum Trendtermin (beispielsweise der Grund einer Verzögerung).