previous Home next

2.3.08 Status Report

Using the status Report window allows evaluating a project at any given time. These subjective and/or qualitative charateristics are exchanged through quantitative key figures automatically for reporting. Using the information of this window and the evaluation system, an rtf-file is produced, which consists of information about the evaluation and decision demand, time/effort and cost information and Earned-Value-Analysis.

Tip: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.3.07 Statusbericht erfassen.

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Auf dem Reiter “Stammblatt”:

Number: Dieses alphabetische Feld kennzeichnet den Statusbericht eindeutig im System.

Project: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem der definierte Vorgang gehört. Ein Vorgang kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden. Die Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden.

Report Date: Das Feld Berichtdatum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit des Statusberichtes. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.

Employee: Hier wird vom System der zuständige Mitarbeiter des Statusberichtes vorbelegt. Die Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

Deadline Status : Hier wird vom Benutzer der Terminstatus des Projektes eingegeben. Als Status sind im Standard 0 - Günstig, 1- Planmäßig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt. Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geändert werden.

Cost Status: Hier wird vom Benutzer der Kostenstatus des Projektes eingegeben. Als Status sind im Standard 0 - Günstig, 1- Planmäßig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt. Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geändert werden.

Quality Status: Hier wird vom Benutzer der Qualitäts-Status des Projektes eingegeben. Als Status sind im Standard 0 - Günstig, 1- Planmäßig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt. Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geändert werden.

Internal Service Rest: Hier werden die vermutlichen Restkosten für die Eigenleistung des Projektes als Forecast hinterlegt.

External Service Rest: Hier werden die vermutlichen Restkosten für die Fremdleistung des Projektes als Forecast hinterlegt.

Real Costs Rest: Hier werden die vermutlichen Restkosten für die Sachkosten des Projektes als Forecast hinterlegt.

Estimated Project End : Hier wird der geschätzte Endetermin des Projektes hinterlegt.

Comments: Dieses Feld kann für Bemerkung zum Statusbericht verwendet werden.

On the “Comments” tab:

Comments - Critical, Problematic, Scheduled and Favorable: If applicable, comments concerning the status messages deadlines, cost and quality (see Master data) are stored. .

Positive and Negative Remarks: Hier können positive und negative Anmerkungen zum Projektverlauf hinterlegt werden.

Critical Faktors/Risks: Hier können kritische Faktoren bzw. Risiken zum Projektverlauf hinterlegt werden. Eine weitere Möglichkeit Risiken für das Projekt zu verwalten bietet das Modul Risikomanagement.

Change Requests: Hier können Änderungswünsche für das Projekt hinterlegt werden. Eine weitere Möglichkeit Änderungswünsche für das Projekt zu hinterlegen bietet die Maske Projektänderung.

On the “Decision Demand” tab:

Demand Decision (1 bis 3): Hier können die Entscheidungsbedarfe des Projektes hinterlegt werden.

Employee (1 bis 3): Hier können die zuständigen Mitarbeiter für den Entscheidungsbedarf hinterlegt werden.

Date (1 bis 3): Hier kann das Fälligkeitsdatum der Entscheidung hinterlegt werden.

The window consists of the following action:

Print Status Report: Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, den kompletten Statusbericht im RTF-Format zu generieren. Das erzeugte Dokument kann aus dem Browser oder der Standardtextverarbeitung ausgedruckt werden.