# 2.02.07 Fertigstellung (Fertigstellungsgrad)
Die Maske Fertigstellung ermöglicht die Zuweisung von Kennzahlen für den Projektfortschritt. Diese Angaben können zu jedem beliebigen Berichtsdatum erfolgen. Aus der Abweichung vom Plan/Ist-Vergleich zum Fertigstellungsgrad eines Projektes bestimmt sich der Projektstatus.
Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt Schätzungen.

Der Dokumenttyp besteht aus folgenden Elementen:
Auf dem Reiter “Stammblatt”:
- Nummer: Dieses alphanumerische Feld kennzeichnet die eindeutige Nummer des Fertigstellungsgrades
- Projekt: In diesem Feld wird das jeweilige Projekt ausgewählt, zu dem man eine Abschätzung bezüglich seines Fertigstellungsgrades abgeben möchte. Die Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden.
- Berichtsdatum: Das Feld Berichtsdatum kennzeichnet das Datum, an welchem die Schätzung des Fertigstellungsgrades erfolgt ist. Dieses Feld wird automatisch vom System mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
- Fertigstellung: Das Feld Fertigstellungsgrad kennzeichnet den geschätzten Projekt-Fertigstellungsgrad in Prozent am jeweiligen Berichtsdatum.
- Mitarbeiter: Dieses Feld kennzeichnet den Mitarbeiter, der den Fertigstellungsgrad geschätzt hat. Mitarbeiter können in der Maske Mitarbeiter verwaltet werden.
- Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen zum Fertigstellungsgrad.

Auf dem Reiter “Sonstiges”
- Nummer: In diesem Feld wird die Nummer der Fertigstellung angezeigt. Die Nummer wird alphabetisch vom System automatisch vergeben.
- Erklärung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Erklärung zu der Fertigstellung.