# 2.02.11 Statusbericht
Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt:
## Stammblatt
- Nummer: In diesem Feld wird die Nummer des Statusberichts automatisch von System vergeben.
- Projekt: In diesem Feld wird das Projekt, das am Anfang des angelegten Statusberichts ausgewählt wurde, angezeigt.
- Berichtsdatum: In diesem Auswahlfenster wird das Datum und die Zeit angezeigt, an dem man den Statusbericht angelegt hat.
- Mitarbeiter: In diesem Feld wird der Mitarbeiter angezeigt, der den Statusbericht angelegt hat.
- Status der Termine, Kosten und Qualität: In diesen Auswahlfeldern kann der Status der Termine, Kosten und der Qualität festgelegt werden. Zur Auswahl stehen Günstig, Planmäßig, Problematisch und Kritisch.
- Rest der Eigenleistung, Fremdleistung und der Sachkosten:In diesen Felder können geschätzte Restwerte in EUR hinterlegt werden bzgl. Eigen-, Fremdleistung, sowie Sachkosten.
- Erwarteter Projektendetermin: In dieser Auswahlbox wird ein Termin festgelegt, an dem das Projekt fertiggestellt werden soll.
- Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Bemerkung zu dem geöffneten Statusbericht.
## Kommentare
- Kommentare: In diesen Feldern können Kommentare zu den folgend aufgelisteten Punkten notiert werden, (Kritisch, Problematisch, Planmäßig, Günstig).
- Positive und negative Anmerkungen: Diese Felder ermöglichen die Eingabe von positiven oder negativen Anmerkungen zu dem angelegten Statusbericht.
- Kritische Faktoren/Risiken: In diesen Textfelder kann der Projektleiter kritische Faktoren oder Risiken hinterlegen, welche im Projekt auftreten könnten oder schon aufgetreten sind.
- Projekt-CRs: Hier können in Textform dem Projekt zugehörige Änderungsanträge hinterlegt werden.
## Risikobewertung
- Entscheidungsbedarf (1-10): In diesem Feld kann ein Name für den Entscheidungsbedarf beliebig vergeben werden.
- Mitarbeiter: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe des betreffenden Mitarbeiters.
- Datum: In diesem Feld kann das Datum, an dem der Entscheidungsbedarf abgeschlossen werden soll, eingetragen werden.