zurück Home weiter

2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt:

Stammblatt

Basisinformationen:

Nr.: In diesem Feld wird die Nummer des Statusberichts automatisch von System vergeben.

Projekt: In diesem Feld wird das Projekt, das am Anfang des angelegten Statusberichts ausgewählt wurde, angezeigt.

Berichtszeitraum:

Erfasser: In diesem Feld wird der Mitarbeiter angezeigt, der den Statusbericht angelegt hat.

Berichtsdatum:

nächstes Berichtsdatum: * erw. Projektende: In dieser Auswahlbox wird ein Termin festgelegt, an dem das Projekt fertiggestellt werden soll. * Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Bemerkung zu dem geöffneten Statusbericht. * aktueller Statusreport: * Status: * Status der Termine, Kosten und Qualität: In diesen Auswahlfeldern kann der Status der Termine, Kosten und der Qualität festgelegt werden. Zur Auswahl stehen Günstig, Planmäßig, Problematisch und Kritisch. * Eigenleistung Rest, Fremdleistung Rest: In diesen Felder können geschätzte Restwerte in EUR hinterlegt werden bzgl. Eigen- und Fremdleistung. ===== Kommentare ===== * positiv/negativ: Diese Felder ermöglichen die Eingabe von positiven oder negativen Anmerkungen zu dem angelegten Statusbericht. * Risiken: In diesen Textfelder kann der Projektleiter kritische Faktoren oder Risiken hinterlegen, welche im Projekt auftreten könnten oder schon aufgetreten sind. * Projekt-CRs: Hier können in Textform dem Projekt zugehörige Änderungsanträge hinterlegt werden. ===== Risikobewertung ===== * Entscheidungsbedarf (1-10): In diesem Feld kann ein Name für den Entscheidungsbedarf beliebig vergeben werden. * Mitarbeiter: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe des betreffenden Mitarbeiters. * Datum:** In diesem Feld kann das Datum, an dem der Entscheidungsbedarf abgeschlossen werden soll, eingetragen werden.