zurück Home weiter

2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt:

Stammblatt

Basisinformationen:

Nr.: In diesem Feld wird die Nummer des Statusberichts automatisch von System vergeben.

Projekt: In diesem Feld wird das Projekt, das am Anfang des angelegten Statusberichts ausgewählt wurde, angezeigt.

Berichtszeitraum:

Erfasser: In diesem Feld wird der Mitarbeiter angezeigt, der den Statusbericht angelegt hat.

Berichtsdatum:

nächstes Berichtsdatum:

erw. Projektende: In dieser Auswahlbox wird ein Termin festgelegt, an dem das Projekt fertiggestellt werden soll.

Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Bemerkung zu dem geöffneten Statusbericht.

aktueller Statusreport:

Status:

Status der Termine, Kosten und Qualität: In diesen Auswahlfeldern kann der Status der Termine, Kosten und der Qualität festgelegt werden. Zur Auswahl stehen Günstig, Planmäßig, Problematisch und Kritisch.

Eigenleistung Rest, Fremdleistung Rest: In diesen Felder können geschätzte Restwerte in EUR hinterlegt werden bzgl. Eigen- und Fremdleistung.

Kommentare

positiv/negativ: Diese Felder ermöglichen die Eingabe von positiven oder negativen Anmerkungen zu dem angelegten Statusbericht.

Risiken: In diesen Textfelder kann der Projektleiter kritische Faktoren oder Risiken hinterlegen, welche im Projekt auftreten könnten oder schon aufgetreten sind.

Projekt-CRs: Hier können in Textform dem Projekt zugehörige Änderungsanträge hinterlegt werden.

Risikobewertung

Bewertung:

Summe der Risiken:

Kundenrisiken:

Summe Kundenrisiken:

Der Kunde hat genügend Know-How das Projekt zu unterstützen:

Das Ergebnis des Projektes ist für die Nutzer sehr wichtig:

Das Projekt erfordert keine organisatorischen Änderungen beim Kunden:

Entscheidungsbedarf (1-10): In diesem Feld kann ein Name für den Entscheidungsbedarf beliebig vergeben werden.

Mitarbeiter: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe des betreffenden Mitarbeiters.

Datum: In diesem Feld kann das Datum, an dem der Entscheidungsbedarf abgeschlossen werden soll, eingetragen werden.